FHV
Fachhochschule Vorarlberg
Software and Informationengineering

Seminararbeit

KuBaTsch

| Ausgeführt im WS2010 von: Balter Martin ITB09 Kuschny Daniel ITB09 Tscholl Manuel ITB09 | Betreuer/Betreuerin: DI (FH) Juen Andreas |
| --- | --- |

Dornbirn, am 10.12.2010

FHV

KuBaTsch

Projekthandbuch

Balter Martin, Kuschny Daniel, Tscholl Manuel

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	3

2	Änderungsverzeichnis	5

3	Ansprechpartner	5

4	Vorwort	6

5	Preface	7

6	Eidesstattliche Erklärung	8

7	Projektpläne	9

7.1	Projektaufrag	9

7.2	Projektzieleplan	10

7.3	Beschreibung Vorprojekt- und nachprojektphase	11

7.4	Projektumwelt-Analyse	12

7.4.1	Projektumweltengrafik	12

7.4.2	Projektumweltenbeziehungen	12

7.4.3	Beziehungen zu anderen Projekten	12

7.4.4	Zusammenhang zu den Unternehmenszielen	12

7.5	Projektorganigramm	12

7.6	Projektstrukturplan	12

7.7	Arbeitspaketspezifikation	13

7.8	Projektfunktionendiagramm	14

7.9	Projektmeilensteinplan	15

7.10	Projektbalkenplan	15

7.11	Ressourcenplan	15

8	Phasenkonzept	15

9	Hilfsmittel	15

10	Meilensteine und Projektablaufplan	15

11	Dokumentation der Testläufe	15

12	Glossar	15

13	Abbildungsverzeichnis	15

14	Literatur-und Quellenverzeichnis	15

# Änderungsverzeichnis

| Name | Organiationseinheit | Rolle im Projekt | E-Mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10.12.2010 | dku2375 | Neuerstellung |
| 0.2 | 14.12.2010 | dku2375 | Ergänzung der Gliederung , Design, |
| 0.3 | 14.12.2010 | Mba3717 | Meilensteineplan, Arbeitspakete, PSP |

# Ansprechpartner

| Name | Rolle im Projekt | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| Balter Martin | Projektmanager | martin.balter@students.fhv.at |
| Kuschny Daniel | Entwickler & Designer | daniel.kuschny@students.fhv.at |
| Tscholl Manuel | Entwickler & Designer | manuel.tscholl@students.fhv.at |

# Vorwort

Das Projekt wird im Rahmen einer Seminararbeit für Algorithmen und Objektorientierte Programmierung II realisiert. Aufgabenstellung ist ein Netzwerkfähiges Programm zu erstellen das von mehreren Benutzern verwendet wird. Unteranderem soll auch darauf geachtet werden, dass das Projektmanagement an das Projekt angelehnt werden.

KuBaTsch

Der Projektname ergibt sich aus dem Namen des Teams: Kuschny, Balter, Tscholl.

KuBaTsch ist ein Online Multiplayer Game von Quad Pack. Es bittet die Möglichkeit mit bis zu vier Spielern online zu spielen.

# Preface

Projektkurzbeschreibung auf Englisch

# Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und mich keinen anderer, als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

| Dornbirn, am ……………………… | Unterschrift ……………………… |
| --- | --- |
| Dornbirn, am ……………………… | Unterschrift ……………………… |
| Dornbirn, am ……………………… | Unterschrift ……………………… |

# Projektpläne

## Projektaufrag

| Projektstartereignis | Projektstarttermin |
| --- | --- |
| Projektendereignis Format/Inhaltlich | Projektendtermin |
| Projektziele | Nicht-Projektziele |
| Hauptaufgaben (Projektphasen) | Projektressourcen und –kosten* Ressourcen-/ Kostenart; Mengeneinheit; Kosten (in €). |
| Projektauftraggeber | Projektleiter |
| Projektteam |  |
| Vorname Nachname (Projektauftraggeber) | Vorname Nachname (Projektleiter) |

* Kategorien für das Budget des gesamten Projektes möglich:
Kategorie A: bis 0,3 Mio €
Kategorie B: bis 1 Mio €
Kategorie C: bis 10 Mio €
Kategorie D: über 10 Mio €

## Projektzieleplan

| Zielart | Projektziele | Adaptierte Projektziele per … |
| --- | --- | --- |
| Hauptziele | - Funktionierende Anwendung ohne Abstürze und Bugs - Das Spiel muss Netzwerkfähig sein. (Server-Client Architektur) - Das Projekt soll einiges an Wissen im Thema Softwareentwicklung und Projektmanagement näher bringen. - Das Projekt soll eine positive Note in der späteren Bewertung erzielen - Selbstständige Projekterarbeitung - Das Spiel muss in Java geschrieben werden |  |
| Zusatzziele | - Erweiterbarkeit des Spiels - Android Kompatibilität - Spaß - Künstiliche Intelligenz mit Schwierigkeitsgraden - Bonusgadges (Multiball, Speedball, Breiter Caret, Schmaler Caret) |  |
| Nicht-Ziele | - Ein P2P Kommunikationssystem entwickeln. - Entwickeln eines eigenen Protokolls für die Netzwerkübertragung (Low-Level Kommunikation) - Vorhandene Produktbasis abändern - Mehr als 4 Spieler. |  |

## Beschreibung Vorprojekt- und nachprojektphase

Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen? - Vor dem Projektstart wurden in Vorlesungen und Seminaren die Wissensgrundlage für das Umsetzen des Projekts erarbeitet. - Projektauftrag als Seminararbeit in Algorithmen und Objektorientierte Programmierung - Projektthemenfindung - Durch das Projekt soll eine Note für das Fach Algorithmen und Objektorientierte Programmierung sowie Projektmanagement gefunden werden. - Das Projekt muss in den Bereich der Softwareenwicklung Fallen und mit Java Umgesetzt werden. Die entstehende Software muss zudem multiuserfähig (Netzwerk) sein. - Gefördert wird das Projekt von der FHV sowie den dort praktizierenden Dozenten. Für das Projekt relevante Dokumente (zB „Protokoll mit ...“, „Besprechung mit …“, Inhalt der Dokumente ist hier nicht gefragt, NUR die Dokumente!) - Es wurden einige Beispielprojekte von den Dozenten als Beispiele ausgegeben. Erfahrungen aus ähnlichen Projekten - Maturaprojekt - Private Softwareprojekte

Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)? - Wird das Programm nach Beendigung / Benotung weiterentwickelt oder ist es beendet. - Besprechung der Note - Wird das Projekt als Open Source Anwendung belassen oder wird die Anwendung kommerziell weitergeführt.

## Projektumwelt-Analyse

### Projektumweltengrafik

### Projektumweltenbeziehungen

| Umwelt | Potentiale | Konflikte | Maßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Kuschny | Projektbeitrag |  |  |
| Martin Balter (PM) | Projektbeitrag |  |  |
| Manuel Tscholl | Projektbeitrag |  |  |
| Juen Andreas | Controlling und Unterstützung |  |  |
| Martin Meusburger | Controlling und Unterstützung |  |  |
| FHV | Bereitstellung der Infrastruktur |  |  |
| Spieler | Projektnutzer, Feedback | Kritik | Kritikpunkte beachten und einfließen lassen |
| Google | Bereitstellung der Infrastruktur |  |  |
| Mitstudenten | Feedback |  |  |

## Projektorganigramm

## Projektstrukturplan

## Arbeitspaketspezifikation

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.1.2, Projektstart | AP-Inhalt Eclipse intallieren / konfigurieren SVN /Google Docs einrichten Microsoft Project installieren |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Alle nötigen Programme und Zusatzmaterialien sind besorgt / installiert. Layout für die Dokumentation steht fest. |
|  | Leistungsfortschritt 33% Eclipse 33% SVN 33% Microsoft Project |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.1.3, Projekt Marketing | AP-Inhalt Homepage (Google Code) |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Homepage für die Veröffentlichung und für Berichte während der Entwicklung. |
|  | Leistungsfortschritt 100% Homepage |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.1.4, Projekt Controlling | AP-Inhalt |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Laufende Arbeit am Projektmanagement |
|  | Leistungsfortschritt |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.1.5, Projekt abschließen | AP-Inhalt Dokumente vervollständigen Absprache mit Auftraggeber Abgabe des Projekt |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Dokumente vollständig Funktionsfähiges Programm |
|  | Leistungsfortschritt 30 % Dokumentation 70 % Programm |
|  | AP-Ergebnisse Gezeichnete Klassendiagramme und Programmabläufe in UML 2.0. Aufbau des Programms Framework |
|  | Leistungsfortschritt 10% Findung eines Tools 60% Klassendiagramme 30% Programmablaufdiagramme |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.2.2, Evaluierung eingesetzter Bibliotheken und Technologien | AP-Inhalt Findung verschiedener Bibliotheken für Netzwerke und Gui etc., diese danach evaluieren und für jede Kategorie eine Bibliothek finden. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Alle Bibliotheken die für das Projekt verwendet wurden stehen fest. |
|  | Leistungsfortschritt 60% Bibliotheken Pool erstellt 40% auf Bibliotheken geeinigt |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.2.3, Module kategorisieren | AP-Inhalt Allgemeine Module vom Framework erstellen Beschreibung der Module |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Basis Module des Framework |
|  | Leistungsfortschritt 100 % Module des Frameworks |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.2.4, Modellierung der Infrastruktur des Clients | AP-Inhalt Planung des Clients in Module Beschreibung der Module |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Module des Clients |
|  | Leistungsfortschritt 100 % Module des Clients |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.2.5, Modellierung der Infrastruktur des Servers und Netzwerks | AP-Inhalt Planung des Servers und des Netzwerksystems in Module Netzwerkspezifikation |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Module für Server Module für Netzwerk |
|  | Leistungsfortschritt 50% Module des Server 50 % Module des Netzwerks |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.2.6, Arbeitspakete ausformulieren | AP-Inhalt AP für die Basis Module erstellen AP für die Client Module erstellen AP für die Server Module erstellen AP für das Netzwerk Modul erstellen |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse AP für Basis Module AP für Client Module AP für Server Module AP für Netzwerk Modul |
|  | Leistungsfortschritt |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.2, Technische Dokumentation schreiben | AP-Inhalt Erstellung der Technischen Dokumentation. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die Technische Dokumentation, im Sinne einer Weiterführung in Open Source, über das Programm ist fertig. (Klassenbeschreibungen, Programmabläufe) |
|  | Leistungsfortschritt 100% Dokumentation ist fertig |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.3, Benutzerdokumentation schreiben | AP-Inhalt Erstellung der Benutzer Dokumentation |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Eine Dokumentation für den Benutzer damit dieser genau weiß wie er das Programm bedient. |
|  | Leistungsfortschritt 100% Dokumentation ist fertig |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.4, Design der Grafiken | AP-Inhalt Spielgrafiken (Balken,Kugel, Hintergrund) Menügrafiken(Buttons,Schriftzüge etc.) |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die verschiedenen Grafiken die für das Projekt benötigt werden sind fertig designed und erstellt |
|  | Leistungsfortschritt 70% Spielgrafiken 30% Menügrafiken |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.5, Programmierung der Basismodule | AP-Inhalt Ausarbeitung der Module für die Basis |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die Basismodule und Ihre Schnittstellen sind fertig und getestet. |
|  | Leistungsfortschritt 100% Fertig und getestete Basismodule |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.6, Programmierung der Zusatzfeatures | AP-Inhalt Spezial Auslöser(mehrere Bälle, breiter Balken) Android Kompatibilität |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Zusatzfeatures stehen zu Verfügung und sind in die Bibliotheken integriert. |
|  | Leistungsfortschritt 40% Spezial Auslöser 60% Android Kompatibilität |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.7, Programmierung der Oberfläche | AP-Inhalt Programmieren der GUI (Graphical User Interface) GUI mit der Logik verknüpfen. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die GUI (Graphical User Interface) ist fertiggestellt. |
|  | Leistungsfortschritt 40% GUI 60% GUI Logik |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.9, Programmierung des Netzwerkmoduls | AP-Inhalt Programmierung der Netzwerkschnittstellen. Testen der Schnittstellen. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die verschiedenen Schnittstellen für Client und Server sind verfügbar und funktionieren. |
|  | Leistungsfortschritt 80% Programmierung 20% Testen |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.3.10, Programmierung des Servers | AP-Inhalt Programmierung des Servers. Testen der wichtigsten Funktionen. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Der Server funktioniert und der Spielclient kann auf ihn verbinden und ein Spiel startet. |
|  | Leistungsfortschritt 80% Programmierung 20% Testens |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.4.1, Schreiben von Unit-Tests | AP-Inhalt Automatisierte Tests für Spielclient Automatisierte Tests für Server Automatisierte Tests für Netzwerkmodul |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die Automatisierten Tests sind abgeschlossen und funktionieren mit unseren Bibliotheken. |
|  | Leistungsfortschritt 33% Spielclienttests 33% Servertests 33% Netzwerkmodule |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.4.2, Testen des Basismoduls | AP-Inhalt Ausgiebige Tests für das Basismodul |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die Basismodule funktioniert Fehlerfrei und wurde mittels Eclipse auf die häufigsten Fehler getestet. |
|  | Leistungsfortschritt 100% Tests |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.4.3, Testen der Oberfläche | AP-Inhalt Ausgiebige Tests für die Oberfläche |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die Oberfläche funktioniert Fehlerfrei und ist komfortabel zu bedienen. |
|  | Leistungsfortschritt 100% Tests |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.4.4, Testen des Netzwerkmoduls | AP-Inhalt Ausgiebige Tests für das Netzwerkmodul |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Das Spielen über Netzwerk funktioniert ohne Abbrüche und ohne große Verzögerung (Ping <=100ms) |
|  | Leistungsfortschritt 100% Tests |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.4.5, Testen des Servers | AP-Inhalt Ausgiebige Tests für den Server. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Auf den Server können Problemlos 4 Spieler pro X Spiele beitreten und das Spiel ohne Abbrüche spielen. |
|  | Leistungsfortschritt 100% Tests |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.5.2, Veröffentlichung auf der Projektseite | AP-Inhalt Hochladen der Dokumentation und des kompilierten Spiels auf Google Code. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Die Dokumentation und das kompilierte Spiel stehen zum Download auf der Projekthomepage bereit und kann von jedem Interessenten heruntergeladen werden. |
|  | Leistungsfortschritt 100% alles hochgeladen. |

| PSP-Code, AP-Bezeichnung 1.5.3, Veröffentlichung auf anderen Plattformen | AP-Inhalt Das kompilierte Spiel wird auf verschiedenen Plattformen verbreitet. |
| --- | --- |
|  | AP-Ergebnisse Das Spiel ist auf verschiedenen Download Plattformen verfügbar. (Chip.de…) |
|  | Leistungsfortschritt 100% Verbreitung abgeschlossen. |

## Projektfunktionendiagramm

| PSP-Code | Rollen und Umwelten AP-Bezeichnung | Balter Martin | Kuschny Daniel | Tscholl Manuel | Juen Andreas | Meusburger Martin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektmanagement |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Planung und Design |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Umsetzung |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Test |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Einführung / Verbreitung |  |  |  |  |  |

Funktionen
D 	Durchführung
M 	Mitarbeit
I 	Information

## Projektmeilensteinplan

| PSP-Code | Meilenstein | Basistermine | Aktuelle Plantermine | Ist Termine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Projekt ist gestartet | 10.12.2010 |  | 10.12.2010 |
| 1.2.1 | Start der Designphase | 20.12.2010 |  |  |
| 1.3.1 | Start der Entwicklungsphase | 27.12.2010 |  |  |
| 1.3.8 | Singleplayerentwicklung abgeschlossen | 30.01.2010 |  |  |
| 1.3.11 | Programmierung abgeschlossen | 23.01.2011 |  |  |
| 1.5.1 | Start der Release Phase | 07.02.2011 |  |  |
| 1.1.6 | Projekt ist Veröffentlicht | 13.02.2011 |  |  |

## Projektbalkenplan

## Ressourcenplan

# Phasenkonzept

# Hilfsmittel

# Meilensteine und Projektablaufplan

# Dokumentation der Testläufe

# Glossar

# Abbildungsverzeichnis

# Literatur-und Quellenverzeichnis