# KuBaTsch

## Projektmanagement

### Projekt ist gestartet (M)

### Projekt Marketing

### Projekt Controlling

### Projekt abschließen

### Projekt ist veröffentlich (M)

## Planung und Design

### Start des Designs (M)

### Evaluierung eingesetzter Bibliotheken und Technologien

### Module kategorisieren

### Modellierung der Infrastruktur des Clients

### Modellierung der Infrastruktur des Servers und Netzwerks

### Arbeitspakete ausformulieren

### Planung und Design abgeschlossen (M)

## Umsetzung

### Start der Entwicklung (M)

### Technische-Dokumentation

### Benutzer-Dokumentation

### Designen der Grafiken

### Programmierung der Basismodule

### Programmierung der Zusatzfeatures

### Programmierung der Oberfläche

### Singleplayer abgeschlossen (M)

### Programmierung des Netzwerkmoduls

### Programmierung des Servers

### Programmierung abgeschlossen (M)

## Test

### Start der Testphase(M)

### Schreiben von Unit-Tests

### Testen des Basismoduls

### Testen der Oberfläche

### Testen des Netzwerkmoduls

### Testen des Servers

### Testphase abgeschlossen (M)

## Einführung / Verbreitung

### Start der Releasephase(M)

### Veröffentlichung auf der Projektseite

### Veröffentlichung auf anderen Plattformen